BIL 481 – Software Engineering Project

Project Plan Document

Project Name: Dizi Kutusu

Contributors:

Şevda Yağmur Asal

Oğuz Giray Bori

Deren Berk

Mert Donmez

# Table of Contents

İçindekiler

Table of Contents	1

Scope:	1

Not Included in Scope:	2

Project Organization – People (may change)	2

Objectives (Execution & Management)	2

Change Management Plan	2

Key Phases and Timeline (must change)	2

Resource Planning	3

Risk Management (may change)	3

Communication Plan	3

Budget Plan	3

Task Assignments:	4

Scope:

Bu proje, kullanıcıların dizileri takip edebileceği, puanlayabileceği, yorum yapabileceği ve kişisel izleme listeleri oluşturabileceği web tabanlı bir uygulamanın planlanmasını ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Proje kapsamında temel kullanıcı işlemleri, veri yönetimi ve kullanıcı etkileşimi hedeflenmektedir.

• Web tabanlı uygulama

• Dizi veritabanı

• Puanlama ve yorum sistemi

• İzleme listesi özelliği

## Not Included in Scope:

- Canlı dizi izleme

- Dizi yayınlama veya streaming hizmetleri

# Project Organization – People (may change)

Şevda Yağmur Asal: Backend Developer

Oğuz Giray Bori: Project Manager

Deren Berk:  Frontend Developer

Mert Donmez: Tester and Documentation Responsible

# Objectives (Execution & Management)

# Tüm temel özelliklerin planlanan süre içerisinde çalışır durumda olması

# Kullanıcıların sisteme kaydolabilmesi ve dizi ekleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi

# Sistemin hatasız, stabil ve sürdürülebilir şekilde çalışması

# Ekip üyeleri arasında etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması

# Projenin belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması

# Change Management Plan

• Değişiklik önerilerinin ekip içerisinde değerlendirilmesi

• Ekip onayı alındıktan sonra proje planının güncellenmesi

• Yapılan değişikliklerin GitHub üzerinden commit ile takip edilmesi

# Key Phases and Timeline

# Requirements        1 Feb – 7 Feb      Requirements Document

# Design              8 Feb – 14 Feb     UI and System Design

# Development         15 Feb – 6 Mar     Working Prototype

# Testing             6 Mar – 12 Mar     Test Report

# Finalization        13 Mar – 20 Mar    Final Version

# Evaluation & Closure 21 Mar – 22 Mar   Project Evaluation

# Resource Planning

Projede kullanılacak temel yazılım ve donanım kaynakları aşağıda listelenmiştir.

Geliştirme süreci ekip üyelerinin kişisel bilgisayarları üzerinden yürütülecek ve

tüm kaynaklara çevrim içi olarak erişilecektir.

• Python: Backend geliştirme için

• Flask: Web uygulaması framework’ü

• HTML, CSS, JavaScript: Frontend geliştirme için

• GitHub: Versiyon kontrolü ve ekip içi iş birliği için

• Google Colab / Local PC: Geliştirme ve test ortamı

• Sublime Text / Visual Studio Code: Kod editörü

# Risk Management

- Risk: Proje takviminde gecikmeler yaşanması

Önlem: Haftalık toplantılar yapılarak ilerlemenin düzenli olarak takip edilmesi

- Risk: Teknik zorluklar veya bazı gereksinimlerin ekip üyeleri tarafından zamanında

tamamlanamaması

Önlem: Ekip üyeleri arasında bilgi paylaşımı yapılması ve gerektiğinde görev desteği sağlanması

- Risk: Ekip üyelerinde motivasyon düşüklüğü veya iş yükü dengesizliği

Önlem: Görev dağılımının dengeli yapılması ve ekip içi iletişimin sürekli açık tutulması

# Communication Plan

• Haftalık yüz yüze ekip toplantıları

• Gerektiğinde çevrim içi (Zoom) toplantılar

• Günlük ve acil iletişim için WhatsApp ve telefon görüşmeleri

# Budget Plan

Proje kapsamında doğrudan finansal bir bütçe bulunmamaktadır.

Ancak proje eforu aşağıdaki şekilde fazlara dağıtılmıştır:

| Phase | Effort Allocation |
| --- | --- |
| Requirements | %15 |
| Design | %15 |
| Development | %40 |
| Testing | %20 |
| Documentation | %10 |

Task Assignments: (can be changed)

Görev dağılımı yapılırken her bir ekip üyesinin teknik yetkinlikleri, kişisel ilgi alanları ve öğrenme hedefleri ön planda tutulmuştur. Örneğin; görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi konusunda kendini geliştirmek isteyen üyeler UI/UX ve Frontend görevlerine, veri yönetimi ve sunucu tarafı mantığına ilgi duyan üyeler ise Backend ve Veritabanı görevlerine atanmıştır.

İş yükü, projenin kritik aşamaları (Development gibi) göz önünde bulundurularak eşit bir şekilde paylaştırılmış; her aşamada en az iki kişinin birbiriyle koordineli çalışması sağlanarak riskler minimize edilmiştir. Bu sayede hem adil bir dağılım sağlanmış hem de projenin zamanında tamamlanması hedeflenmiştir.

# Task Matrix

| Task | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Project scope definition and planning | Deren Berk |
| Project organization and role assignment. | Şevda Yağmur Asal |
| Timeline and phase planning. | Oğuz Giray Bori |
| Resource planning | Şevda Yağmur Asal |
| Risk management planning | Oğuz Giray Bori |
| Communication and change management planning | Mert Donmez |
| Budget and effort allocation planning | Deren Berk ve Mert Donmez |
| Final review and document editing. | Tüm Ekip |