Project name: Dizi Kutusu

Contributors: Şevda Yağmur Asal, Oğuz Giray Bori, Deren Berk, Mert Donmez

# Table of Contents

Project name:	1

Contributors:	1

Table of Contents	1

Project Summary:	2

Objectives: (may change)	2

Scope:	2

Not Included in Scope:	2

Target Audience:	3

Key Features:	3

Deliverables	3

Resources	3

	Ekip:	3

	Yazılım Araçları:	3

	Donanım:	3

	Öğrenme Kaynakları:	3

Budget	3

Risks and Mitigation Strategies	4

Risk:	4

	Önlem:	4

Risk:	4

	Önlem	4

Risk:	4

	Önlem:	4

Project Success Criteria (may change)	4

Task Matrix (Project Definition Document)	4

Project Summary: Dizi Kutusu, kullanıcıların izledikleri dizileri takip edebileceği, puanlayabileceği, yorum yapabileceği ve izleme listeleri oluşturabileceği web tabanlı bir platformdur. Projenin amacı, dizi severlerin izleme alışkanlıklarını düzenli bir şekilde kayıt altına almasını sağlamak ve diziler hakkında düşüncelerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmaktır.

Bu proje, kullanıcıların “hangi diziyi izledim, hangisini bıraktım, hangisini öneririm” gibi sorularına tek bir sistem üzerinden cevap vermeyi hedeflemektedir.

Objectives:
• Kullanıcı kayıt, giriş ve oturum yönetimi sisteminin güvenli şekilde geliştirilmesi
• Dizilerin aranabildiği, filtrelenebildiği ve listelenebildiği bir yapı oluşturulması
• Kullanıcıların dizilere 1–10 arası puan verebilmesi ve yorum yapabilmesi
• Kullanıcılara izleme listesi (watchlist) ve favori sistemi sunulması
• Modüler ve sürdürülebilir bir backend mimarisi kurulması (Flask Blueprint yapısı)
• Sistem performansının optimize edilmesi (API yanıt süresi < 2 saniye)

# Scope:

Bu proje, kullanıcıların dizileri takip edebileceği, puanlayabileceği, yorum yapabileceği ve kişisel listeler oluşturabileceği web tabanlı bir uygulamanın geliştirilmesini kapsamaktadır.

Proje kapsamında:
• Kullanıcı yönetimi (kayıt, giriş, profil)
• Dizi veritabanı ve detay sayfaları
• Puanlama ve yorum sistemi
• İzleme listesi ve favoriler
• Sosyal özellikler (kullanıcı takip sistemi, aktivite feed’i)
• Admin paneli (dizi ve kullanıcı yönetimi)

# Not Included in Scope:

- Canlı dizi izleme

- Dizi yayınlama veya streaming hizmetleri

- Gelişmiş öneri algoritmaları

# Target Audience:

Bu proje, dizi izlemeyi seven üniversite öğrencileri ve genç yetişkinler için tasarlanmıştır.

# Key Features:

• Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
• Dizi arama, filtreleme ve listeleme
• Dizilere 1–10 arası puan verme
• Yorum yazma ve güncelleme
• İzleme listesi yönetimi (watching, completed, dropped)
• Favori sistemi
• Kullanıcı takip (follow) sistemi
• Aktivite feed’i
• Admin paneli

# Deliverables

- Çalışan bir web uygulaması

- GitHub üzerinde proje deposu ve dokümantasyon

# Resources

• Ekip: 4 kişilik proje ekibi
• Yazılım Araçları:
- Python, Flask
- SQLAlchemy ORM
- SQLite
- HTML, CSS, JavaScript
- GitHub
- pytest
• Donanım: Kişisel bilgisayarlar
• Öğrenme Kaynakları: Online dokümanlar, eğitim videoları

# Budget

Proje kapsamında kullanılan tüm araçlar ve teknolojiler ücretsiz veya açık kaynaklı olduğu için ek bir bütçe gereksinimi bulunmamaktadır.

# Risks and Mitigation Strategies

Risk: Veritabanı veya authentication hataları
• Önlem: Testler yazılması ve düzenli debug yapılması

Risk: API veya veri kaynağı problemleri (TVMaze)
• Önlem: Hata yönetimi ve fallback mekanizmaları eklenmesi

Risk: Ekip içi koordinasyon sorunları

- Önlem: Düzenli toplantılar yapılması ve görev dağılımının net bir şekilde belirlenmesi

# Project Success Criteria (may change)

- Tüm temel özelliklerin çalışır durumda olması

- Kullanıcıların sisteme kaydolabilmesi ve dizilerle ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi

- Sistem hatasız ve stabil şekilde çalışması

- Projenin belirlenen süre içerisinde tamamlanması

- Proje dokümantasyonunun eksiksiz ve anlaşılır olması

# Task Matrix (Project Definition Document)

| Task | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Project Name & General Concept | Şevda Yağmur Asal+ Mert Dönmez |
| Project Summary | Oğuz Giray Bori |
| Objectives & Scope Definition | Deren Berk |
| Key Features & Target Audience | Mert Donmez |
| Risks and Mitigation Strategies | Şevda Yağmur Asal |
| Budget and Resources | Oğuz Giray Bori |
| Project Success Criteria | Deren Berk |
| Final Review & Editing | Tüm Ekip |