Project name: Dizi Kutusu

Contributors: Şevda Yağmur Asal, Oğuz Giray Bori, Deren Berk, Mert Donmez

Table of Contents:

Task Assignments:	1

Task Matrix:	1

Rationale for Task Assignment:	2

Document Creation Task Matrix (Task Assignment Document)	2

Task Assignments:

Team Members and Roles

Proje Planı dokümanında belirlenen rollere sadık kalınmıştır .

- Şevda Yağmur Asal: Backend Developer (Veritabanı ve API geliştirme)

- Oğuz Giray Bori: Project Manager (Proje yönetimi ve Backend desteği)

- Deren Berk: Frontend Developer (UI/UX Tasarımı ve Önyüz geliştirme)

- Mert Dönmez: Tester and Documentation Responsible (Test süreçleri ve dokümantasyon)

Detailed Functional Requirements in Requirement_Document.

| Task / Functional Area | Primary Responsible | Support / Review |
| --- | --- | --- |
| Requirements Analysis | Oğuz Giray Bori | Tüm Ekip |
| UI/UX Design (Figma/Mockups) | Deren Berk | Mert Dönmez |
| Database Schema Design | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| Authentication System (FR-1–FR-7) | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| Auth Pages (Frontend) | Deren Berk | Şevda Yağmur Asal |
| Series Management (FR-8–FR-16) | Şevda Yağmur Asal | Deren Berk |
| Rating & Review System (FR-17–FR-20) | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| Watchlist System (FR-21–FR-24) | Oğuz Giray Bori | Şevda Yağmur Asal |
| Favorites System (FR-25–FR-26) | Oğuz Giray Bori | Deren Berk |
| Social Features (FR-27–FR-31) | Oğuz Giray Bori | Şevda Yağmur Asal |
| Admin Panel (FR-32–FR-36) | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| Data Seeding (FR-37) | Şevda Yağmur Asal | Mert Dönmez |
| System Testing (Unit & Integration, NFR-13–14) | Mert Dönmez | Şevda Yağmur Asal |
| Performance & Security Checks (NFR-1–8) | Mert Dönmez | Oğuz Giray Bori |
| Documentation (Reports & User Manual) | Mert Dönmez | Tüm Ekip |

Rationale for Task Assignment:

  Skills & Interests: Yağmur, veri yönetimi ve sunucu tarafı mantığına ilgi duyduğu için veritabanı ve temel Backend fonksiyonlarını üstlenmiştir. Deren, görsel tasarım yeteneklerini geliştirmek istediği için Frontend ve UI/UX görevlerine atanmıştır. Oğuz, proje yönetimi becerisine sahip olduğu için genel koordinasyonu sağlarken, teknik olarak karmaşık backend lojiğine (Watchlist yönetimi gibi) destek verecektir. Mert, detaycı yaklaşımı sayesinde test senaryolarının oluşturulması ve dokümantasyonun eksiksiz yapılması sorumluluğunu almıştır.

  Fairness & Collaboration: En yoğun faz olan "Development" aşamasında iş yükünü dengelemek adına Frontend ve Backend görevleri ayrıştırılmış, ancak API entegrasyonu noktalarında (özellikle FR3 ve FR4'te) Şevda ve Deren'in eş zamanlı (pair programming) çalışması planlanmıştır. Bu sayede hem adil bir iş yükü dağılımı sağlanmış hem de bilgi paylaşımı teşvik edilmiştir.

Document Creation Task Matrix (Task Assignment Document)

| Task (Creating this Document) | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Role Definition & Alignment | Mert Dönmez |
| Creating Task Matrix Table | Tüm Ekip |
| Writing Rationale Section | Şevda Yağmur Asal |
| Review & Final Approval | Tüm Ekip |