Project name: Dizi Kutusu

Contributors: Şevda Yağmur Asal, Oğuz Giray Bori, Deren Berk, Mert Donmez

# Table of Contents

Project name:	1

Contributors:	1

Table of Contents	1

Project Summary:	2

Objectives: (may change)	2

Scope:	2

Not Included in Scope:	2

Target Audience:	3

Key Features:	3

Deliverables	3

Resources	3

	Ekip:	3

	Yazılım Araçları:	3

	Donanım:	3

	Öğrenme Kaynakları:	3

Budget	3

Risks and Mitigation Strategies	4

Risk:	4

	Önlem:	4

Risk:	4

	Önlem	4

Risk:	4

	Önlem:	4

Project Success Criteria (may change)	4

Task Matrix (Project Definition Document)	4

Project Summary: Dizi Kutusu, kullanıcıların izledikleri dizileri takip edebileceği, puanlayabileceği, yorum yapabileceği ve izleme listeleri oluşturabileceği web tabanlı bir platformdur. Projenin amacı, dizi severlerin izleme alışkanlıklarını düzenli bir şekilde kayıt altına almasını sağlamak ve diziler hakkında düşüncelerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmaktır.

Bu proje, kullanıcıların “hangi diziyi izledim, hangisini bıraktım, hangisini öneririm” gibi sorularına tek bir sistem üzerinden cevap vermeyi hedeflemektedir.

# Objectives: (may change)

- Kullanıcı kayıt ve giriş sisteminin geliştirilmesi

- Dizilerin aranabildiği, eklenebildiği ve listelenebildiği bir yapı oluşturulması

- Dizilere puan verme ve yorum yapma imkânının sağlanması

- Kullanıcılara kişisel izleme listesi (watchlist) oluşturma olanağı sunulması

- Kullanıcı profili sayfasının tasarlanması ve yönetilmesi

# Scope:

Bu proje, kullanıcıların dizilerle ilgili temel işlemleri gerçekleştirebileceği bir web tabanlı uygulamanın geliştirilmesini kapsamaktadır. Proje kapsamında dizi veritabanı yönetimi, puanlama ve yorum sistemi ile izleme listesi özellikleri yer almaktadır.

# Not Included in Scope:

- Canlı dizi izleme

- Dizi yayınlama veya streaming hizmetleri

- Gelişmiş öneri algoritmaları

# Target Audience:

Bu proje, dizi izlemeyi seven üniversite öğrencileri ve genç yetişkinler için tasarlanmıştır.

# Key Features:

- Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi

- Dizi arama ve görüntüleme

- Dizilere 1–5 arası puan verme

- Yorum yazma ve okuma

- İzleme listesi oluşturma

- Profil sayfası

- Yeni dizi önerileri

# Deliverables

- Çalışan bir web uygulaması

- GitHub üzerinde proje deposu ve dokümantasyon

# Resources

- Ekip: 4 kişilik proje ekibi

- Yazılım Araçları: GitHub, Visual Studio Code, Sublime Text

- Donanım: Kişisel bilgisayarlar

- Öğrenme Kaynakları: Online dokümanlar, eğitim videoları, yapay zeka

# Budget

Proje kapsamında kullanılan tüm araçlar ve teknolojiler ücretsiz veya açık kaynaklı olduğu için ek bir bütçe gereksinimi bulunmamaktadır.

# Risks and Mitigation Strategies

Risk: Proje süresinin sınırlı olması

- Önlem: Öncelikle temel gereksinimlerin tamamlanması, ek özelliklerin ikinci planda değerlendirilmesi

Risk: Teknik zorluklar veya beklenmeyen hatalar

- Önlem: İyi dokümante edilmiş teknolojilerin kullanılması ve çevrim içi kaynaklardan destek alınması

Risk: Ekip içi koordinasyon sorunları

- Önlem: Düzenli toplantılar yapılması ve görev dağılımının net bir şekilde belirlenmesi

# Project Success Criteria (may change)

- Tüm temel özelliklerin çalışır durumda olması

- Kullanıcıların sisteme kaydolabilmesi ve dizilerle ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi

- Sistem hatasız ve stabil şekilde çalışması

- Projenin belirlenen süre içerisinde tamamlanması

- Proje dokümantasyonunun eksiksiz ve anlaşılır olması

# Task Matrix (Project Definition Document)

| Task | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Project Name & General Concept | Şevda Yağmur Asal+ Mert Dönmez |
| Project Summary | Oğuz Giray Bori |
| Objectives & Scope Definition | Deren Berk |
| Key Features & Target Audience | Mert Donmez |
| Risks and Mitigation Strategies | Şevda Yağmur Asal |
| Budget and Resources | Oğuz Giray Bori |
| Project Success Criteria | Şevda Yağmur Asal Mert Dönmez |
| Final Review & Editing | Tüm Ekip |