Project name: Dizi Kutusu

Contributors: Şevda Yağmur Asal, Oğuz Giray Bori, Deren Berk, Mert Donmez

Table of Contents:

Task Assignments:	1

Task Matrix:	1

Rationale for Task Assignment:	2

Document Creation Task Matrix (Task Assignment Document)	2

Task Assignments:

Team Members and Roles

Proje Planı dokümanında belirlenen rollere sadık kalınmıştır.

- Şevda Yağmur Asal: Database Backend Developer

- Oğuz Giray Bori: Backend Developer

- Deren Berk: Frontend Developer

- Mert Dönmez: Tester Project Manager and Documentation Responsible

Task Matrix:

| Task / Functional Requirement | Primary Responsible | Support / Review |
| --- | --- | --- |
| Requirements Gathering & Analysis | Deren Berk | Tüm Ekip |
| UI/UX Design (Figma/Mockup) | Deren Berk | Mert Dönmez |
| Database Schema Design | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| FR1 & FR2 (Auth System - Backend) | Oğuz Giray Bori | Şevda Yağmur Asal |
| FR1 & FR2 (Auth Pages - Frontend) | Deren Berk | Mert Dönmez |
| FR3 & FR4 (Search & Details - Full Stack) | Oğuz Giray Bori | Şevda Yağmur Asal |
| FR5 & FR6 (Watchlist Logic) | Oğuz Giray Bori | Şevda Yağmur Asal |
| FR7 & FR8 (Rating & Comments API) | Şevda Yağmur Asal | Oğuz Giray Bori |
| FR9 & FR10 (Profile & Settings UI) | Deren Berk | Mert Dönmez |
| System Testing (Unit & Integration) | Mert Dönmez | Şevda Yağmur Asal |
| Documentation (User Manual & Reports) | Mert Dönmez | Oğuz Giray Bori |

Rationale for Task Assignment:

  Skills & Interests: Yağmur, veri yönetimi ve sunucu tarafı mantığına ilgi duyduğu için veritabanı ve temel Backend fonksiyonlarını üstlenmiştir. Deren, görsel tasarım yeteneklerini geliştirmek istediği için Frontend ve UI/UX görevlerine atanmıştır. Oğuz, proje yönetimi becerisine sahip olduğu için genel koordinasyonu sağlarken, teknik olarak karmaşık backend lojiğine (Watchlist yönetimi gibi) destek verecektir. Mert, detaycı yaklaşımı sayesinde test senaryolarının oluşturulması ve dokümantasyonun eksiksiz yapılması sorumluluğunu almıştır.

  Fairness & Collaboration: En yoğun faz olan "Development" aşamasında iş yükünü dengelemek adına Frontend ve Backend görevleri ayrıştırılmış, ancak API entegrasyonu noktalarında (özellikle FR3 ve FR4'te) Şevda ve Oğuz’un eş zamanlı (pair programming) çalışması planlanmıştır. Bu sayede hem adil bir iş yükü dağılımı sağlanmış hem de bilgi paylaşımı teşvik edilmiştir.

Document Creation Task Matrix (Task Assignment Document)

| Task (Creating this Document) | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Role Definition & Alignment | Mert Dönmez |
| Creating Task Matrix Table | Şevda Yağmur Asal |
| Writing Rationale Section | Deren Berk |
| Review & Final Approval | Oğuz Giray Bori |